#### Załącznik do SIWZ nr 9

#### Istotne warunki umowy

#### UMOWA NR  ………./16

W dniu ……………………………… pomiędzy Gminą Skoroszyce, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Barbarę Dybczak– Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Jadwigi Piela – Skarbnika Gminy

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015, poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy.

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków z                                                                                      zasilaniem energetycznym i wodnym w ul. Szkolnej w Chróścinie

- Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą, SIWZ (– opis przedmiotu zamówienia) obowiązującymi przepisami, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie z zachowaniem przypadków określonych w art. 30 ustawy Prawo zamówień  publicznych, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania oraz bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

- Zakres rzeczowy inwestycji :

    - kanały z rur PVC Dz=200 mm o łącznej długości 619,10 m,

    - kanały z rur PVC Dz=160 mm o łącznej długości 33,27 m,

    - rurociąg ciśnieniowy z rur PEHD dz=90 mm o łącznej długości 41,54 m,

    - przepompownia ścieków (1 kpl.),

    - studnie rewizyjne na kanałach sanitarnych (27 kpl.),

    - przyłącze wodociągowe PE Dz=32 mm o długości 7,50m,

    - sieci kablowe zasilające na terenie przepompowni

- Szczegółowy opis zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót oraz Specyfikacji technicznych dla wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.

§ 2

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala się do 7 dni od dnia przekazania placu budowy, natomiast przekazanie placu budowy do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala się najpóźniej do 30 września 2016 r.

§ 3

Do obowiązków  Zamawiającego należy :

  - Przekazanie protokolarne  Wykonawcy  terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

  - Przekazanie dziennika budowy,

  - Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - Przekazanie dokumentacji budowlano – wykonawczej,

  - Odbiór wykonanych prac w terminach  określonych w  niniejszej  umowie.

  - Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Zrealizowanie umowy zgodnie z jej treścią.

  - Wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie ze sztuką projektową, przepisami prawa  i harmonogramem  rzeczowo – finansowym.

  - Przedłożenie Zamawiającemu  najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika budowy wraz z kopiami ( oryginał do wglądu Starostwa Powiatowego w Nysie) wymaganych uprawnień.

  - Zgłaszanie robót zanikających do odbioru Inspektorowi nadzoru minimum dwa dni przed zasypką. Jeżeli Wykonawca nie zawiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany  będzie na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie otwory niezbędne do zbadania robót .

  - Na każde żądanie Zamawiającego ( Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać  w stosunku do wskazanych materiałów : aprobatę techniczną, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz świadectwem dopuszczenia  do stosowania na naszym rynku.

  - Zapewnienie własnej obsługi geodezyjnej i na bieżąco dokumentowanie procesu budowlanego.

  - Pokrycie kosztów  dostarczonych przez Zamawiającego  mediów.

  - Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót .

  - Wykonanie niezbędnych badań potwierdzających poprawne wykonanie robót w tym, jeżeli zaistnieje taka konieczność wykonanie sprawdzenia poprzez wykonanie filmowania odcinków kolektorów głównych.

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej oraz obmiaru wykonanych robót.

  - Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi z chwilą przejęcia placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy aż do chwili jego zwrotu.

  - Poniesienie odpowiedzialności za szkody dla środowiska  zaistniałe w trakcie wykonywania robót a wynikłe z nieprawidłowej realizacji zadania objętego umową.

  - Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

  - Pokrycie kosztów związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego.

  - Naprawa zniszczonego drenażu na trasie robót.

  - Zgłoszenie gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pisemne zawiadomienie Zamawiającego w terminie niezbędnym  do dokonania odbioru końcowego robót z tym, że   odbiór końcowy winien nastąpić nie później niż do dnia 30 września 2016r.

  - Przed przystąpieniem do wykonywania robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

  - Przebudowa urządzeń, które kolidować będą z przebiegiem trasy realizowanej inwestycji pod nadzorem i w uzgodnieniu z administratorem tych urządzeń.

  - Usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego.

§ 5

Obmiar robót.

- Obmiaru dokonuje Wykonawca przy obecności inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. O zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, Wykonawca powiadomi co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania obmiaru.

- Obmiaru robót zanikających należy dokonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.

- Obmiar określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową.

§ 6

Wynagrodzenie.

  - Za realizację podmiotu zamówienia strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone w wybranej w wyniku przetargu nieograniczonego ofercie w wysokości ………………………… zł brutto, słownie: ……………………………………………………………………………………………………………, zgodnie z formularzem ofertowym i kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

  - Rozliczenie prac będzie następowało na podstawie protokołów częściowych odbioru robót podpisanych przez Inspektora nadzoru, które będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury pod warunkiem, że z obmiaru wynika, że dany element został wykonany w 100%.  Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty potwierdzającej dostarczenie faktury Zamawiającemu.

§ 7

Odbiór robót.

- Zamawiający zobowiązuje się do  przeprowadzenia następujących odbiorów:

  - dla robót zanikających lub elementów ulegających zakryciu polegających na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą wykonania robót,  poprzez wpis do dziennika budowy dokonany przez Wykonawcę i potwierdzony przez  inspektora nadzoru. Odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości.

  - końcowego najpóźniej w terminie do 30 września 2016 r. ,

  - ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru robót, przed upływem  terminu rękojmi i gwarancji. Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych lub nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robot. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót najpóźniej na 7 dni przed terminem zakończenia robót określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

- W przypadku gotowości Wykonawcy do wcześniejszego odbioru końcowego, niż wskazany w ust 1 pkt 1.2, Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy, w terminie nie później niż 7 dni roboczych, od daty zgłoszenia gotowości.

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjny pomiar powykonawczy i innych dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego nastąpi w terminie nie później niż 2 dni przed ustalonym terminem odbioru końcowego. Nie przekazanie dokumentacji powykonawczej w tym terminie lub stwierdzenie przez zamawiającego niekompletności przekazanej dokumentacji  spowoduje przesunięcie terminu odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady uniemożliwiają funkcjonowanie przedmiotu umowy, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

- żądać obniżenia wynagrodzenia – proporcjonalnie

- odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, który nie może być krótszy niż 7 dni

- Przesunięcie terminu zakończenia robót z przyczyn określonych w pkt 5.1 upoważnia Zamawiającego do naliczania kar umownych za nieterminowe zakończenie robót.

- Rzeczywistym terminem wykonania umowy jest dzień podpisania protokołu końcowego potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować na własny koszt 	następujące dokumenty ;

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami przez projektanta, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

- dodatkową dokumentację projektową , jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- dokumentację geodezyjną powykonawczą ,

- obmiar robót powykonawczy z zachowaniem kolejności pozycji kosztorysu ofertowego,

- oświadczenie kierownika budowy zgodnego z  art.57 ustawy Prawo budowlane,

- protokoły badań, odbiorów, wyniki pomiarów, badań , prób  itp.

- oryginał dziennika budowy,

- deklaracje zgodności  i  atesty jakościowe wbudowanych wyrobów i materiałów ,

- aprobaty techniczne dla wyrobów i materiałów nie objętych normami,

- instrukcje obsługi obiektów, urządzeń w zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

§ 8

Zmiany umowy.

      - Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach  wymienionych w ust.2-6

      - Zmiany w umowie mogą dotyczyć:

- terminu wykonania zamówienia,

- wysokości wynagrodzenia,

- udziału podwykonawców w realizacji zamówienia

  - Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

- Późniejsze niż w terminie 7 dni w wydawaniu przez organy administracji i inne podmioty wymaganych uzgodnień , opinii, zezwoleń, decyzji w tym opóźnienia w umożliwieniu korzystania z mediów na potrzeby budowy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych , które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,, wywołujących konieczność zmiany  harmonogramu prac.

- wystąpienia szczególnie niesprzyjających  warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac ( co strony uzgodnią i potwierdzą  wpisem w dzienniku budowy)

- wady dokumentacji projektowej wymagającej zmiany pozwolenia budowlanego,

- z przyczyn, które można przypisać Zamawiającemu w tym zaistnienia istotnych przeszkód w wykonywaniu zamówienia , których nie można było w żaden sposób przewidzieć na etapie zawierania umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:

- wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych,

- z obmiaru robót wynika mniejszy zakres  zamówienia z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy.

- poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót,

- Zmiana udziału podwykonawców może nastąpić w przypadku:

- zmiany zakresu części  robót przewidzianych w ofercie do realizacji  przez podwykonawców,

- skorzystanie z podwykonawcy w realizacji części zamówienia, jeżeli nastąpiła  konieczność wprowadzenia robót dodatkowych lub  zamiennych,

- zmiana podwykonawcy w trakcie wykonywania robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy

- Warunki dokonywania zmian:

- Inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

- Uzasadnienie konieczności wpływu zmian na realizacje zamówienia,

- W formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, za zgodą obu stron, popartych protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych..

§ 9

Gwarancje i rękojmia.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady wykonanych prac z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

            - Strony  ustalają, że odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona poprzez  udzielenie jej na okres ………………… miesięcy,  licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bezusterkowego, gwarancji na wykonane roboty.

            - Niezależnie od rękojmii, Wykonawca udziela gwarancji przez okres ………… na wykonane roboty budowlane objęte umową, a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny

            - W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad, Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie (fax) lub telefonicznie, jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie.

            - W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym ustalony zostanie termin usunięcia wad.

            - Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku Gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie 5 dni od daty zawiadomienia lub odmówi usunięcia wad Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

            - W terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji zamawiający przystąpi do czynności odbioru ostatecznego ( pogwarancyjnego) , mającego na celu ustalenie stanu wykonania robot i usunięcie wad okresu gwarancji.

            - W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w terminie wskazanym przez zamawiającego , Zamawiający dokona jednostronnego odbioru ostatecznego , który stanie się obowiązującym i prześle jego treść na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty umownej brutto co stanowi kwotę ……………………………………… zł w formie ………………………………………………,  dowód stanowi załącznik do umowy.

- 70% zabezpieczenia zwrócone będzie w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych,

- 30% wysokości zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku odmowy przez Wykonawcę usunięcia wad, usterek , wykonania robót lub ich części, nie dotrzymywania terminów usunięcia wad , usterek , Zamawiający po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy ma prawo w terminie 3 dni od daty powiadomienia wprowadzić wykonawcę zastępczego. Wykonawca zastępczy wykona opisane w powiadomieniu roboty na koszt Wykonawcy. Wynagrodzenie wykonawcy zastępczego zostanie wypłacone na podstawie wystawionej faktury a następnie Zamawiający obciąży Wykonawcę notą obciążeniowa lub wystąpi o zapłatę z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

Kary umowne.

- Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w razie:

    - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1,

    - opóźnienia w oddaniu  określonego w  umowie przedmiotu odbioru – w  wysokości 0,2  % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

    - opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - w wysokości 0,2  % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia z tytułu:

      - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

      - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

      - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

      - Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynikającego z innych przyczyn niż określono w ust. 1 Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości  do równowartości 10 % wartości wynagrodzenia umownego.

- W przypadku niewykonania umowy w terminie przewidzianym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, jeśli Zamawiający z tego powodu utraci środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości przyznanej pomocy na sfinansowanie przedmiotu umowy Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z  przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności , w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od uzyskania informacji o zaistnieniu takich okoliczności.

- W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji  określonej  w ust. 6, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zgodnej z zaawansowaniem prac.

§ 12

Roboty dodatkowe, zamienne.

1.Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

2. Roboty dodatkowe lub zamienne, które mają wpływ na zmianę terminu wykonania zamówienia i na które Zamawiający wyrazi zgodę wymaga   na zmianę terminu.

3. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne będzie liczone na podstawie Cen z kosztorysu ofertowego, a w przypadku robót nie ujętych w kosztorysie  ofertowym na podstawie nośników cenowych ujętych w kosztorysie ofertowym oraz cen materiałów według cen  rynkowych.

§ 13

Podwykonawcy.

1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców:

1/ Firma ................................................................................................................................

Zakres: ..............................za kwotę: .......... zł. Słownie złotych: .................................

2/ Firma ................................................................................................................................

Zakres: .............................za kwotę: .......... zł. Słownie złotych: ..................................

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę z podwykonawcą na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu projekt pisemnej umowy z podwykonawcą (a także projekt jej zmian) określającej zakres oraz wartość podzleconych robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami zapisy w następującym zakresie:

1) Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia.

2) ……….. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego,

3) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy ,podwykonawca w ciągu 7 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie.

4. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia tych umów są nieważne.

5. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie zgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne.

10. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

13. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust. 12, wstrzymuje się wypłatę Wykonawcy należnego  wynagrodzenia za odebrane roboty. W takim przypadku Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

15. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które powstały w sytuacjach opisanych w ust. 14 obciążają Wykonawcę.

§ 14

Zamawiający nie dopuszcza  możliwości przenoszenia  na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy

§ 15

Kierowanie i nadzór nad robotami.

  - W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego nad prawidłowością wykonywanych robót (pod względem rozliczeniowym i technicznym) Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru: ………………………………………………………………………………………………

  - Nadzór autorski sprawować będzie …………………………………

  - Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie: …………………………………… oraz kierownik robót: ……………………………………………………………………………………………

§ 16

Inne postanowienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiedzy o poniższych okolicznościach, jeżeli Wykonawca:

- nie przystąpi do wykonywania umowy w terminie w niej określonym,

- wykonuje przedmiot umowy nie zgodnie z dokumentacja budowlano-wykonawczą,

- prowadzi roboty w sposób zagrażający bezpieczeństwu swoich pracowników i osób trzecich,

- opóźnia wykonanie przedmiotu umowy w sposób nie gwarantujący jego wykonanie w terminie umownym,

- bez zgody Zamawiającego stosuje materiały i urządzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie lub inne niż określone w dokumentacji projektowej,

- bez zgody zamawiającego powierza wykonanie zamówienia lub części zamówienia Podwykonawcom.

- Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd  Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty:

1.SIWZ.

2.Formularz ofertowy  złożony przez Wykonawcę w przetargu, o którym mowa w § 1.

3.Dokumentacja budowlano-wykonawcza,

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy- Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA